12 bedømmelsesområder for moderne softwareprojekter

Svendeprøveorienteret vejledning til elever, lærer og projektgrupper

Dato: 10. august 2026

Et undervisningsværktøj – ikke en erstatning for Industriens Uddannelsers officielle bedømmelseskriterier.

# Sådan bruges vejledningen

Vejledningen omsætter en moderne software engineering-praksis til tolv områder, som kan observeres og trænes i klassen. Den er tænkt til gentagen selvbedømmelse, peer review og lærersamtaler gennem det kommende år.

Den fagspecifikke svendeprøvevejledning for data- og kommunikationsuddannelsen (februar 2026) angiver, at svendeprøven består af projektopgave og mundtlig prøve. Projektet skal resultere i et avanceret IT-system, der lever op til kravspecifikationen, samt produkt- og procesrapport. Bedømmelsen lægger bl.a. vægt på gældende krav/standarder, anerkendte processer/metoder/procedurer, relevant teori/metode, faglig argumentation og forståelse af om produktet opfylder kravspecifikationen. De tolv områder nedenfor er derfor et træningslag, der gør disse kvaliteter konkrete i den daglige undervisning.

Grundregel: Et godt projekt er ikke et projekt med mest kode. Det er et projekt, hvor gruppen kan vise en sammenhængende kæde fra problem → krav → design → implementering → test → dokumenteret resultat.

# Fælles målemodel

| Niveau | Point | Kendetegn | Typisk elevadfærd |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikke dokumenteret | 0 | Der mangler synligt bevis. | “Det tror vi virker.” |
| På vej | 1 | Noget er lavet, men er ufuldstændigt eller ikke begrundet. | “Vi har gjort det, men kan ikke helt forklare hvorfor.” |
| God | 2 | Løsningen er relevant, begrundet og dokumenteret. | “Her er kravet, valget, testen og resultatet.” |
| Stærk | 3 | Løsningen er robust, kritisk vurderet og kan forsvares fagligt. | “Her er også alternativer, risici, afgrænsninger og evidens.” |

Med 12 områder giver modellen 0–36 point. Pointtallet er ikke en officiel karakter. Det bruges til progression: eleven bør kunne vise, hvorfor et område flytter sig fra 1 til 2 eller fra 2 til 3 gennem konkret evidens.

# 1. Problemforståelse

Formål: Kan eleven forklare det virkelige problem, brugerne, driftsmiljøet og hvorfor løsningen er relevant?

## Eleven skal være opmærksom på

Afgræns problemet før teknologien vælges.

Skeln mellem symptom, årsag og ønsket effekt.

Identificér hvem der bruger, ejer, driver og påvirkes af systemet.

## Læreren skal være opmærksom på

Undgå at give teknisk løsning for tidligt.

Bed eleven forklare problemet uden produktnavne og frameworks.

Udfordr antagelser: Hvem siger, at dette er problemet?

## Sådan gøres området målbart

Én sætning med problemets kerne.

Kort stakeholder-kort.

Mindst tre verificerbare succeskriterier.

Liste over centrale antagelser og afgrænsninger.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvilket problem løser vi – uden at nævne vores løsning?

Hvem oplever problemet, og hvordan ved vi det?

Hvad er uden for scope?

Hvad ville gøre projektet mislykket, selv hvis programmet kan køre?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan en anden i gruppen forklare problemet på samme måde?

Har vi blandet egne ønsker sammen med kundens behov?

Hvilken antagelse er mest risikabel?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 2. Kravspecifikation

Formål: Kan eleven omsætte problemet til entydige og testbare krav?

## Eleven skal være opmærksom på

Skriv krav, der kan accepteres eller afvises.

Adskil funktionelle og ikke-funktionelle krav.

Prioritér krav og gør ændringer sporbare.

## Læreren skal være opmærksom på

Afvis formuleringer som “brugervenlig”, “hurtig” eller “sikker” uden målekriterium.

Spørg altid: Hvordan tester vi dette krav?

Kontrollér sammenhæng mellem case, krav og endeligt produkt.

## Sådan gøres området målbart

Krav-ID’er med prioritet.

Acceptkriterium til hvert centralt krav.

Sporbarhed fra krav til test.

Ændringslog for væsentlige krav.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Kan en anden gruppe afgøre objektivt, om kravet er opfyldt?

Er kravet nødvendigt for problemet?

Hvilket krav er dyrest eller mest risikabelt?

Har vi krav til performance, sikkerhed, backup og fejltilstande?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Find vores tre mindst testbare krav.

Er der krav, der modsiger hinanden?

Kan vi pege fra hvert hovedkrav til en test eller demonstration?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 3. Arkitektur

Formål: Kan eleven vise, hvordan systemets dele samarbejder, og begrunde grænser og ansvar?

## Eleven skal være opmærksom på

Tegn systemet før detaljeimplementering.

Placér data, trust boundaries, eksterne afhængigheder og fejlveje.

Hold komponentansvar tydeligt.

## Læreren skal være opmærksom på

Bed om et diagram, der kan forklares på 2 minutter.

Spørg hvad der sker, hvis én komponent er nede.

Udfordr unødvendig kompleksitet.

## Sådan gøres området målbart

Arkitekturdiagram.

Dataflow og integrationspunkter.

Beskrivelse af mindst tre vigtige designbeslutninger.

Dokumenterede failure modes.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvor ligger state?

Hvilke komponenter stoler på hinanden?

Hvad kan udskiftes uden at resten omskrives?

Hvad sker der ved tab af netværk/database/API?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan alle gruppemedlemmer tegne arkitekturen fra hukommelsen?

Hvilket komponentinterface er mest uklart?

Hvor har vi skabt unødvendig coupling?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 4. Teknologivalg

Formål: Kan eleven vælge teknologi ud fra krav og trade-offs frem for vane eller mode?

## Eleven skal være opmærksom på

Knyt teknologi til konkrete krav.

Sammenlign mindst ét realistisk alternativ ved centrale valg.

Medtag drift, kompetencer, licens, sikkerhed og levetid.

## Læreren skal være opmærksom på

Spørg “hvilket problem løser denne teknologi?”

Kræv begrundelse for framework, database, protokol og hosting.

Beløn simple løsninger, når de dækker behovet.

## Sådan gøres området målbart

Kort beslutningslog/ADR.

Alternativanalyse for 2–3 centrale valg.

Dokumenteret kompatibilitet med krav og miljø.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvorfor netop denne database/protokol/framework?

Hvad mister vi ved valget?

Hvad ville få os til at vælge noget andet?

Kan teamet drive og fejlfinde teknologien?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Er vores valg baseret på viden eller vane?

Er der teknologi i projektet, vi ikke reelt behøver?

Kan vi forklare valget til en teknisk kollega på ét minut?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 5. AI-anvendelse

Formål: Kan eleven bruge AI som produktivitetsværktøj uden at afgive fagligt ansvar?

## Eleven skal være opmærksom på

Brug AI til ideer, kodeudkast, test, research og review – men verificér output.

Undgå fortrolige data i uautoriserede tjenester.

Dokumentér væsentlige AI-bidrag og egne kontroller.

## Læreren skal være opmærksom på

Bed eleven forklare AI-genereret kode og antagelser.

Vurder kvaliteten af verificeringen, ikke mængden af prompts.

Skab opgaver hvor AI kan tage fejl, så eleven træner kontrol.

## Sådan gøres området målbart

AI-log for væsentlige bidrag.

Mindst ét eksempel på fejl/mangel fundet i AI-output.

Reference til test eller dokumentation, der validerer kritisk AI-genereret løsning.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvad bad vi AI om – og hvorfor?

Hvordan kontrollerede vi svaret?

Hvilken del af dette kan jeg selv forklare?

Har AI introduceret biblioteker, licenser, sikkerhedsrisici eller antagelser?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan et andet gruppemedlem reviewe AI-outputtet uden prompt-historikken?

Hvad er den farligste ukontrollerede antagelse fra AI?

Hvilken beslutning må AI ikke tage alene i dette projekt?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 6. Kodeforståelse

Formål: Kan eleven forklare, ændre og fejlfinde den kode, projektet afhænger af?

## Eleven skal være opmærksom på

Forstå kontrolflow, dataflow, state, fejl og concurrency i kritiske dele.

Hold koden læsbar nok til review.

Kend bibliotekers og frameworks’ rolle – ikke nødvendigvis intern implementering.

## Læreren skal være opmærksom på

Vælg små kodeudsnit og spørg “hvad sker der nu?”

Lad eleven forudsige adfærd før programmet køres.

Bed eleven ændre en central funktion under samtalen.

## Sådan gøres området målbart

Code review-noter.

Forklaring af 2–3 kritiske kodeveje.

Lav kompleksitet og relevante navne.

Versionshistorik med forståelige commits.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvilke invariants skal denne funktion bevare?

Hvad sker der ved null, timeout eller dobbelt kald?

Hvor kan state blive inkonsistent?

Kan jeg ændre denne funktion sikkert i morgen?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan en kollega forklare min kode uden mig?

Hvilket område af vores egen kode forstår gruppen mindst?

Har vi kode, ingen tør ændre?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 7. Verifikation

Formål: Kan eleven dokumentere, at løsningen faktisk opfylder krav og antagelser?

## Eleven skal være opmærksom på

Verifikation er bredere end test: målinger, logs, inspektion, analyse og demonstration kan være evidens.

Bind evidens til krav.

Kontrollér de mest risikable antagelser tidligt.

## Læreren skal være opmærksom på

Spørg ofte: “Hvordan ved I det?”

Kræv evidens frem for fortælling.

Lad elever markere krav som verificeret, delvist verificeret eller ukendt.

## Sådan gøres området målbart

Krav→evidens-matrix.

Måleresultater/logs/screenshots hvor relevant.

Dokumenteret accept af centrale krav.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvad er vores bevis for denne påstand?

Kan resultatet reproduceres?

Hvad har vi ikke verificeret?

Hvad er forskellen mellem “det virkede én gang” og “kravet er opfyldt”?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan en anden gruppe gentage verifikationen?

Hvilket krav har svagest evidens?

Hvilken demonstration ville overbevise en skeptisk skuemester?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 8. Test

Formål: Kan eleven designe test, der finder fejl – ikke blot demonstrerer happy path?

## Eleven skal være opmærksom på

Dæk normal, grænse, fejl og misbrug.

Automatisér hvor det giver værdi.

Test integrationer og kritiske flows, ikke kun små funktioner.

## Læreren skal være opmærksom på

Bed om testdesign før implementering i udvalgte funktioner.

Spørg hvilken fejl en test konkret kan afsløre.

Indfør regressions-test efter fejlrettelser.

## Sådan gøres området målbart

Testplan med prioritering.

Automatiske tests for relevante lag.

Fejltest/edge cases.

Resultater med pass/fail og kendte begrænsninger.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvilken fejl prøver testen at finde?

Hvad er grænseværdierne?

Hvordan simulerer vi fejl i database/netværk/sensor/API?

Hvilken alvorlig fejl kan vores nuværende tests ikke opdage?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan vi få systemet til at fejle kontrolleret?

Er vores tests uafhængige nok?

Har vi tests, der altid passerer uden at bevise noget?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 9. Cybersikkerhed

Formål: Kan eleven identificere relevante trusler og bygge rimelige kontroller ind fra starten?

## Eleven skal være opmærksom på

Tænk assets, trusler, trust boundaries og least privilege.

Håndtér identitet, secrets, input, logging, opdatering og data korrekt.

Vurder både IT- og evt. OT/IoT-konsekvenser.

## Læreren skal være opmærksom på

Kræv en lille trusselsmodel.

Spørg hvad en kompromitteret bruger/enhed kan gøre.

Gør sikkerhedstest til en normal del af projektet.

## Sådan gøres området målbart

Trusselsmodel.

Dokumenteret authentication/authorization.

Secrets uden for kildekode.

Sikkerhedsrelevante logs.

Patch-/opdateringsstrategi.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvad beskytter vi, mod hvem og hvorfor?

Hvad kan angriberen gøre efter ét kompromis?

Hvor lagres credentials?

Hvilke input stoler vi på?

Hvordan opdager vi misbrug?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan vi finde en trust boundary, vi har glemt?

Hvilken konto har for mange rettigheder?

Hvilken sikkerhedsfejl ville give størst konsekvens?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 10. Deployment og drift

Formål: Kan eleven få løsningen reproducerbart fra udviklingsmiljø til stabil drift?

## Eleven skal være opmærksom på

Dokumentér miljø, konfiguration, secrets, migrationer og rollback.

Overvåg sundhed og fejl.

Tænk backup/restore og opdatering.

## Læreren skal være opmærksom på

Lad en anden elev deploye ud fra dokumentationen.

Spørg hvad der sker ved ny version eller defekt release.

Vurder driftbarhed som en del af produktkvaliteten.

## Sådan gøres området målbart

Reproducerbar deploy-procedure.

Versionsmærkning.

Health checks/logging.

Backup/restore-test hvor relevant.

Rollback-plan.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Kan en anden installere systemet uden min hjælp?

Hvad er forskellen mellem dev og production?

Hvordan opdager vi en fejl efter deployment?

Hvordan ruller vi tilbage?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan vi deploye fra en ren maskine?

Hvilket manuelt trin er mest fejlbehæftet?

Har vi dokumenteret konfiguration, som kun én person kender?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 11. Fejlfinding

Formål: Kan eleven arbejde systematisk fra observation til hypotese, måling, afgrænsning og løsning?

## Eleven skal være opmærksom på

Reproducer fejlen.

Skeln mellem symptom og årsag.

Ændr én ting ad gangen og brug logs/målinger målrettet.

## Læreren skal være opmærksom på

Bed eleven tænke højt under debugging.

Beløn god diagnose selv før løsningen findes.

Brug bevidst injicerede fejl.

## Sådan gøres området målbart

Fejllog med symptom, hypotese, test, fund og løsning.

Målinger/logs der underbygger årsag.

Regressions-test efter rettelse.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Kan jeg reproducere fejlen?

Hvad ved jeg, og hvad gætter jeg?

Hvilket eksperiment skelner bedst mellem mine to vigtigste hypoteser?

Hvordan sikrer jeg, at fejlen ikke kommer igen?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Hvilken hypotese tester vi nu?

Har vi ændret flere ting på én gang?

Kan en anden person følge vores fejlsøgningsspor?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# 12. Dokumentation

Formål: Kan eleven gøre projektet forståeligt, efterprøvbart og overdrageligt?

## Eleven skal være opmærksom på

Dokumentér beslutninger og evidens – ikke blot aktiviteter.

Skriv for den konkrete læser: bruger, drift, udvikler og bedømmer.

Hold dokumentation synkron med systemet.

## Læreren skal være opmærksom på

Vurder om dokumentationen kan bruges uden mundtlig forklaring.

Bed elever fjerne tekst, der ikke understøtter et krav, en beslutning eller en handling.

Kontrollér sporbarhed mellem rapport, produkt og demonstration.

## Sådan gøres området målbart

Produktdokumentation.

Proceslog/logbog.

Installations-/driftsvejledning.

Arkitektur- og sikkerhedsoversigt.

Kilder og beslutningslog.

## Elevens egne kontrolspørgsmål

Hvem skal kunne gøre hvad ud fra dette dokument?

Er en vigtig beslutning kun gemt i vores hoveder?

Kan en bedømmer finde evidensen hurtigt?

Stemmer diagrammer og screenshots med den faktiske løsning?

## Spørgsmål i peer review / gruppe

Kan en anden gruppe overtage projektet i morgen?

Hvilke fem sider/afsnit giver mest værdi?

Hvad kan fjernes uden tab af faglig dokumentation?

Bedømmelsesnotat: Sæt 0–3 point og skriv én konkret evidens samt én næste forbedring. Ingen point uden evidens.

# Forslag til ugentlig klassepraksis

Mandag: Hvert team vælger 2 af de 12 områder som ugens fokus og definerer, hvilken evidens der skal eksistere fredag.

Onsdag: 15 minutters peer review mellem to teams. Reviewer må kun godkende et område, hvis evidensen kan findes og forklares.

Fredag: Teamet scorer alle 12 områder 0–3, men skal kun argumentere dybt for ugens to fokusområder. Læreren stikprøvekontrollerer 2–3 områder.

Hver fjerde uge: Individuel mundtlig “mini-svendeprøve” på 10–15 minutter, hvor eleven tilfældigt får 3 områder og skal vise evidens i sit aktuelle projekt.

Hver ottende uge: Teamet afleverer en kort gap-analyse: de tre svageste områder, risikoen ved dem og en konkret plan for næste periode.

# 36-points dashboard

| Område | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problemforståelse | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kravspecifikation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Arkitektur | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Teknologivalg | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| AI-anvendelse | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Kodeforståelse | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Verifikation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Test | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cybersikkerhed | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Deployment og drift | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fejlfinding | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Dokumentation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Anvend ikke en fast score som direkte karaktergrænse. Pointene er et progressions- og samtaleværktøj. En elev kan eksempelvis have 28 point og stadig have et alvorligt problem, hvis cybersikkerhed eller kravopfyldelse står på 0.

# Sammenhæng med den officielle svendeprøve

Modellen ovenfor er med vilje mere detaljeret end den officielle vejledning. Den officielle bedømmelse er en helhedsvurdering af målopfyldelsen og tager udgangspunkt i uddannelsens kompetence- og målbeskrivelser. Den aktuelle vejledning bør altid hentes igen tæt på prøven, fordi Industriens Uddannelser udtrykkeligt angiver, at materialet kan blive opdateret løbende.

# Kildegrundlag

Kilderne er kontrolleret pr. 10. august 2026. Prognoser og sandsynligheder i dokumentet er analytiske vurderinger og ikke officielle fremskrivninger, medmindre andet fremgår.

1. Industriens Uddannelser: Fagspecifik svendeprøvevejledning for data- og kommunikationsuddannelsen, februar 2026 — Projektopgave + mundtlig prøve; kravspecifikation, produkt-/procesrapport, processer/metoder/procedurer, teori/metode og faglig argumentation.

2. Industriens Uddannelser: Svendeprøvevejledninger — IU anbefaler at hente nyeste version, da materialet kan blive opdateret løbende.