# Mermaid-oversigter for projektstyringsmodeller

Supplerende diagramhæfte til “06 Valg af projektstyringsmodel – minimalistisk vejledning”

| Formål | At give eleverne ét samlet top-down oversigtsdiagram pr. model, så de hurtigt kan se roller, artifacts og informationsflow. |
| --- | --- |
| Anvendelse | Brug diagrammet som hurtig oversigt. Brug dokument 06 til de faglige detaljer, valgkriterier og forklaringer. |
| Format | Diagrammerne er skrevet som Mermaid flowcharts (flowchart TD). De kan kopieres til en Mermaid-kompatibel editor, wiki eller dokumentation. |
| Version | August 2026 |

# 1. Sådan læses diagrammerne

Retningsangivelsen er top-down (TD): flowet læses fra top mod bund.

Roller vises som rektangler.

Artifacts vises som parallelogrammer ved Mermaid-syntaksen [/ ... /].

En pil fra en rolle til et artifact betyder typisk, at rollen udarbejder, ejer eller vedligeholder artifactet.

En pil fra et artifact til en rolle betyder typisk, at rollen bruger, modtager eller vurderer artifactet.

Diagrammerne er bevidst minimalistiske. De viser den mindste anvendelige struktur – ikke alle mulige varianter.

# 2. Projektstyring via Agile – minimalistisk Scrum-inspireret model

Diagrammet viser de centrale roller og de fire centrale artifacts i den enkle elevudgave: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment og Definition of Done samt den eksterne feedbacksløjfe.

Kerneidé: Product Owner prioriterer værdien; Developers planlægger sprintarbejdet; Increment demonstreres; feedback sendes tilbage til Product Owner.

Definition of Done er fælles kvalitetskriterium og skal derfor være synlig for alle i Scrum Teamet.

# 3. Projektstyring via Kanban

Diagrammet viser et løbende flow med fokus på board, work items, policies, flowmålinger og forbedringslog. Roller er her en bevidst elevtilpasning – ikke officielle obligatoriske Kanban-roller.

Kerneidé: Arbejdet trækkes ind fra en prioriteret kø, styres visuelt på boardet og forbedres via data om flow.

Policies og flowmålinger skal bruges aktivt – ellers bliver boardet kun en passiv opgaveliste.

# 4. Projektstyring via PRINCE2 – minimalistisk PRINCE2 7-light

Diagrammet viser et let governance-lag: Business Case, PID-light, planer, work packages, registre, rapporter og produktaccept. Elevudgaven er skræddersyet til undervisningsprojekter og er derfor bevidst smallere end en fuld PRINCE2-implementering.

Kerneidé: Project Manager styrer gennem planer, registre og rapporter; Executive og øvrige board-roller tager beslutninger på det rigtige niveau.

Work Package forbinder ledelseslaget med det udførende team.

Product / Acceptance Record dokumenterer, om leverancen faktisk er accepteret.

# 5. Projektstyring via Jira – minimalistisk værktøjsbaseret workflow

Diagrammet viser Jira som fælles digital sandhedskilde. Jira er ikke en metode i sig selv, men et værktøj til at understøtte fx Scrum, Kanban eller et tilpasset workflow.

# 6. Hurtig sammenligning af de fire diagrammer

| Model | Hovedfokus | Typisk rytme | Kerne-artifacts | Typisk styrke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agile/Scrum | Iteration og læring | Sprint | Backlogs, increment, DoD | Produktudvikling under forandring |
| Kanban | Flow og kapacitet | Kontinuerlig | Board, work items, policies, flowdata | Drift, support og løbende leverancer |
| PRINCE2-light | Governance og beslutninger | Stages / milepæle | Business Case, planer, registre, reports, acceptance | Højere risiko og flere interessenter |
| Jira-baseret | Digital sporbarhed | Afhænger af workflow | Board, issues, evidens, dashboard | Én fælles sandhedskilde |

# 7. Anbefalet brug i undervisningen

Lad elevteamet vælge model i dokument 06 først.

Brug derefter dette diagramhæfte som visuel oversigt.

Hvis teamet arbejder i en hybridmodel, kan de kopiere to relevante Mermaid-diagrammer og markere, hvilke dele de faktisk anvender.

Lad eleverne dokumentere deres valg med den én-sides begrundelse fra dokument 06 samt de konkrete artifacts fra templatedokumentet.

# 1. Mermaid Diagram-kode – til brug hvis I ønsker at tilføje/ændre/opdatere de stiliserede minimums-modeller ovenfor.

# 2. Projektstyring via Agile – minimalistisk Scrum-inspireret model

flowchart TD PO[Product Owner] SM[Scrum Master / procesfacilitator] DEV[Developers / udviklingsteam] CUST[Kunde / interessent] PB[/Product Goal + Product Backlog/] SB[/Sprint Goal + Sprint Backlog/] INC[/Increment + test/demo/] DOD[/Definition of Done/] FEED[/Feedback / acceptkommentarer/] IMP[/Proceshindringer / forbedringslog (valgfri)/] PO --> PB PB --> DEV DEV --> SB SB --> PO DEV --> INC INC --> PO INC --> CUST CUST --> FEED FEED --> PO PO --> DOD SM --> DOD DEV --> DOD DOD --> DEV SM --> IMP IMP --> DEV IMP --> PO

# 3. Projektstyring via Kanban

flowchart TD NEED[Kunde- / behovsansvarlig] FLOW[Flow-ansvarlig] OWNER[Work-item ejer / udførende elev] TEAM[Team] QUEUE[/Prioriterede work items / inputqueue/] BOARD[/Kanban-board/] CARD[/Work-item kort/] POLICY[/Eksplicitte workflow-policies/] METRIC[/Flowmålinger/] IMPROVE[/Forbedringslog / forbedringseksperimenter/] RESULT[/Afsluttet item / leveret resultat/] NEED --> QUEUE QUEUE --> FLOW FLOW --> BOARD TEAM --> POLICY POLICY --> FLOW BOARD --> OWNER OWNER --> CARD CARD --> BOARD CARD --> FLOW FLOW --> METRIC METRIC --> TEAM TEAM --> IMPROVE IMPROVE --> POLICY OWNER --> RESULT RESULT --> NEED

# 4. Projektstyring via PRINCE2 – minimalistisk PRINCE2 7-light

flowchart TD EXEC[Executive / projektejer] SU[Senior User / brugerrepræsentant] SS[Senior Supplier / leverandørrepræsentant] PM[Project Manager] TM[Team Manager / team] PA[Project Assurance / Support (valgfri)] BC[/Project Brief + Business Case-light/] PID[/PID-light / projektaftale/] PLAN[/Stage Plan / Project Plan/] WP[/Work Package/] RISK[/Risk Register/] ISSUE[/Issue / Change Register/] REPORT[/Highlight / Stage / Exception Report/] ACCEPT[/Product / Acceptance Record/] PRODUCT[/Produkt + testbevis/] PM --> BC BC --> EXEC BC --> SU BC --> SS PM --> PID PID --> EXEC PID --> TM PM --> PLAN PLAN --> EXEC PLAN --> TM PM --> WP WP --> TM TM --> PRODUCT PRODUCT --> PM PM --> RISK RISK --> EXEC RISK --> TM PM --> ISSUE ISSUE --> EXEC ISSUE --> TM PM --> REPORT REPORT --> EXEC REPORT --> SU REPORT --> SS SU --> ACCEPT SS --> ACCEPT ACCEPT --> PM ACCEPT --> EXEC PA --> RISK PA --> ISSUE PA --> REPORT

5. Projektstyring via Jira - Mermaid

flowchart TD ADMIN[Jira- / Space Administrator] PF[Projekt- / flowansvarlig] REP[Reporter / requester / kunde] ASS[Assignee / udførende elev] REV[Reviewer / tester] AUD[Lærer / kunde / team] DEC[Beslutningstager] BOARD[/Jira board + workflow/] EPIC[/Epic / større leverance/] ITEM[/Story / task / bug / work item/] EVID[/Review / test evidence/] CHG[/Decision / change record/] DASH[/Dashboard / release / status view/] ADMIN --> BOARD REP --> ITEM ITEM --> PF PF --> EPIC EPIC --> ASS PF --> ITEM ITEM --> ASS ASS --> ITEM ASS --> EVID EVID --> REV REV --> ITEM REV --> PF DEC --> CHG CHG --> PF CHG --> ASS PF --> DASH DASH --> AUD ITEM --> DASH EVID --> DASH

Kerneidé: Jira samler opgaver, status, evidens og beslutninger ét sted.

Board/workflow skal afspejle den faktiske arbejdsproces. Hvis workflowet er forkert, bliver data misvisende.

Jira bør understøtte den valgte metode – ikke erstatte den.