Gruppen er dannet og består af Sascha Gammelby og Tianzuo Wang.

Tian agerer kunde, udvikler og tester.

Sascha agerer projektleder, udvikler og tester.

Vi kører agile/scrum. Der vil afholdes daglige stand-upmøder og ugentlige sprint. Vi benytter os af Trello som opgaveoverblik. Vi har delt erfaring med denne projektstyringsmetode, og føler os tilpasse deri.

  Valg af projektstyringsmodel (hvorfor vælger I denne model?)

Agile/scrum, da både Tian og jeg har erfaring med denne model, og fordi den er særdeles velegnet til små projekter med mange iterationer. Projektarbejde på skolen bliver ofte iterativt, idet vi er elever, og ofte møder uventede udfordringer undervejs.

  Valg af hvilke af rollerne I ønsker at have i projektet og hvorfor – og hvorfor I udelader andre roller

Projektejer og kunde er lige i øjet – Tian. Tian har et konkret problem, som skal løses, og kan derfor reelt agere kunde.

Som modspil agerer Sascha projektleder – indsamler behov og ønsker, organiserer sprint, holder stand-up. Generel projektledelse.

Grundet projektets scope føler vi, at flg. roller:

- Kravansvarlig

- Teknisk ansvarlig

- Test- og kvalitetsansvarlig

- Dokumentationsansvarlig

bliver overflødige. Relevant information samles undervejs, og vi er begge med til at samle det i strukturerede rapporter.

Begge agerer både udvikler og tester – hvad den ene laver, reviewes af den anden.

  Valg af hvilke artifacts I ønsker at gøre brug af og hvorfor – og hvorfor I udelader andre artifacts (se template-dokument 08 for reference).

  Påtag jer nu de roller som I er blevet enige om at have i jeres projekt, og på skift, og se hvilke artifacts I skal udfylde i denne rolle.

  Udfyld dernæst, for hver af de roller I skal udfylde, de nødvendige artifacts og aflever til den relevante rolle.

  Sørg for at lave alle de gensvar osv. der er nødvendige, indtil I har projektet etableret, med roller, ansvarshavende osv. osv.

  Sørg for at få linket projekt-dele til faglige produkter.

  Sørg for at få defineret interfaces imellem faglige produkter der ”taler sammen” (eksemelvis: Front-end taler med en API på back-end)

  Det kan godt betale sig at oprette en fælles projekt-folder eksempelvis på Google Drive, som I så kan dele, alle i jeres gruppe, og dele med mig også.

  Husk at jeg ikke er projektlederen – jeg ønsker kun indsigt i jeres dokumenter for at kunne bringe jer på ret køl hvis I hopper af sporet.

  Husk at mange af rollerne har selvstændigt ansvar for at udfylde rollen. Det er ikke alle roller der skal trigges af et artifact for at blive aktiv.